**предварительное информирование ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,** **о планируемой хозяйственной и иной деятельности**

**по планируемому к реализации проекту «Возведение площадки по приемке, хранению, сортировке и переработке твердых строительных отходов по адресу: Оршанский р-н, г. Барань, ул. Советская 1-я, 1»**

**План-график работ по проведению ОВОС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с | 03.01.2025 | по | 25.04.2025 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с | 26.04.2025 | по | 02.05.2025 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* |  | не требуется\* | |  |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* |  | не требуется\* | |  |
| Подготовка отчета об ОВОС | с | 03.01.2025 | по | 25.04.2025 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* |  | не требуется\* | |  |
| Проведение общественных обсуждений на территории: |  |  |  |  |
| Республики Беларусь | с | 02.05.2025 | по | 15.07.2025 |
| затрагиваемых сторон\* |  | не требуется\* | |  |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* |  | не требуется\* | |  |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с | 27.05.2025 | по | 15.07.2025 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с | 02.06.2025 | по | 29.07.2025 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с | 16.06.2025 | по | 28.08.2025 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с | 16.07.2025 | по | 18.09.2025 |

*\*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** Общество с ограниченной ответственностью «ВторИнвест»

**Адрес:** 211391, Витебская обл., г. Орша, ул. Фр. Энгельса, 4, тел.: (+37529) 356-25-37, факс: (+37529) 603-44-20

**E-mail**: VtorInvest2021@yandex.by

**Адрес площадки расположения объекта**: Оршанский р-н, г. Барань, ул. Советская 1-я

**Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации**

Проектом предусмотрено строительство площадки по приемке, хранению, сортировке и переработке твердых строительных отходов по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, г. Барань, ул. Советская 1-я, 1 с получением следующих продуктов:

- Материал органический для создания поддерживающего слоя корневой системы зеленых насаждений;

- Смесь продуктов минерального происхождения;

- Щебень вторичный;

- Смесь асфальтовая:

- Грунт очищенный.

**Рассматриваемые альтернативные варианты**

*Территориальные альтернативы:*

При проведении ОВОС рассматриваются следующие варианты размещения:

1-й вариант – реализация проектных решений на арендованном участке действующего предприятия, расположенном по адресу: Оршанский р-н, г. Барань, ул. Советская 1-я, 1.

2-й вариант – реализация проектных решений на альтернативной площадке.

3-й вариант – отказ от реализации проектных решений (нулевая альтернатива).

*Технологические альтернативы:*

1-й вариант – на проектируемой площадке планируется прием, хранение, сортировка и переработка твердых строительных отходов с получением следующих продуктов:

- Материал органический для создания поддерживающего слоя корневой системы зеленых насаждений;

- Смесь продуктов минерального происхождения;

- Щебень вторичный;

- Смесь асфальтовая:

- Грунт очищенный.

2-й вариант – отказ от реализации планируемых намерений (нулевая альтернатива).

С учетом анализа вариантов 1-й вариант является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности: планируемая деятельность предусматривает строительство площадки по приемке, хранению, сортировке и переработке твердых строительных отходов на арендованном участке действующего предприятия по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, г. Барань, ул. Советская 1-я, 1 в соответствии с ТНПА. Реализация проектных решений по данному варианту позволит минимизировать воздействие на компоненты природной среды, т.к. не потребует вовлекать в хозяйственный оборот новые земельные участки для нового строительства. Технология повторного использования отходов для получения продукции позволит сократить потребление первичного сырья, тем самым снизив потребление энергии, загрязнение воздуха, загрязнение воды, загрязнение почвы.